|  |  | Curso de TeSP em Programação de Sistemas de Informação Metodologias de Desenvolvimento de Software (MDS) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano Letivo 2025/2026 |  |  | 1º Ano, 2º Semestre |
| Projeto de MDS |  |  |  |

Relatório de acompanhamento do

Projeto de Desenvolvimento de Aplicações

| Grupo: PL1/2/3-X | Docente: |
| --- | --- |
| Nº 2025153175 | Kelly Ferreira |
| Nº 22222222 | <Nome do aluno> |
| Nº 2025187039 | João Moreira |

ÍNDICE

Índice de Figuras	4

Índice de Tabelas	5

1	Introdução	6

1.1	Sumário executivo	6

2	Especificação do Sistema	7

2.1	Análise Concorrencial	7

2.1.1	<Sistema 1 (mudar o nome para o website/aplicação escolhida para análise)>	7

2.1.2	<Sistema 2 (mudar o nome para o website/aplicação escolhida para análise)>	8

2.1.3	<Sistema 3 (mudar o nome para o website/aplicação escolhida para análise)>	8

2.1.4	Comparação dos Sistemas	9

2.1.5	Enquadramento da análise concorrencial no SI	9

2.2	Wireframes/Mockups	9

2.3	Diagrama de Classes	10

3	Scrum	12

3.1	Aplicação do Scrum ao Projeto	12

3.2	Stakeholders e Scrum Team	12

3.3	User Stories	12

3.4	Execução do projeto	14

3.4.1	Sprint 1 (Dia de Mês de Ano a Dia de Mês de Ano)	14

3.4.2	Sprint 2 (Dia de Mês de Ano a Dia de Mês de Ano)	16

3.4.3	Sprint 3 (Dia de Mês de Ano a Dia de Mês de Ano)	18

3.5	Retrospective Summary do Projeto	19

4	Conclusão	21

# Índice de Figuras

Figura 1 – Wireframe/Mockup do ecrã principal (no exemplo: esq. Wireframe; dir. Mockup)	10

Figura 2 – Diagrama de classes do....	11

# Índice de Tabelas

Tabela 1 – Descrição do Sistema 1	7

Tabela 2 – Descrição do Sistema 1	8

Tabela 3 – Descrição do Sistema 1	8

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais	9

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team	12

# Introdução

<Contextualizar o projeto a implementar, indicando:

O presente relatório foi desenvolvido na disciplina de MDS junto com o projeto que tem como objetivo criar uma aplicação para ajudar as pessoas a gerir o seu orçamento familiar, planear compras e controlar os artigos domésticos.

Este relatório tem como objetivo mostrar como desenvolvemos o projeto, desde a análise de outras aplicações semelhantes até ao levantamento de requisitos, planeamento de aplicação e escolha da metodologia de desenvolvimento. Sabendo que o projeto de MDS está diretamente ligado ao projeto de DA, na disciplina de DA fizemos uma análise de mercado, o que nos permitiu ver o que já existia, quais eram as vantagens e desvantagens e onde podia melhorar, sendo esta análise fundamental para perceber o que os utilizadores precisam e que funcionalidades a aplicação deve ter. Sendo a ligação entre DA e MDS a forma como ligamos as informações obtidas nos dois projetos, sendo DA mais focada em análise funcional e conceptual da aplicação, enquanto em MDS focamos mais na gestão do projeto, planeamento do desenvolvimento e aplicação de metodologias ágeis.

O nosso projeto foi dividido em várias fases, começando por analisar os requisitos e estudar o mercado, depois planear a aplicação e definir as funcionalidades principais, depois desenvolvemos a solução e fizemos testes, sendo o objetivo final criar uma aplicação simples, intuitiva e funcional que ajude as pessoas a gerirem melhor as suas finanças.

A equipa responsável pelo desenvolvimento deste projeto é formado por:

João Moreira

Kelly Ferreira

Bianca

- Objetivo do relatório

- Descrição breve do projeto (incluindo ligação entre DA e MDS)

- Planeamento geral do projeto

- Equipa envolvida

- Metodologia ágil adotada >

## Sumário executivo

<Sumário da estruturação do presente documento (resumo de cada capítulo). “No presente capítulo é feita uma descrição dos objetivos.... O capítulo 2 tem como objetivo...”>

# Especificação do Sistema

Neste capítulo... <parágrafo introdutório>

<Descrever:

- descrição geral do sistema, ou seja, os objetivos do sistema a desenvolver (as necessidades do utilizador de forma geral)

- o problema que o sistema pretende resolver e identificar os principais stakeholders (pessoas, grupos ou entidades com interesse direto no sistema

- impactos positivos e negativos do sistema a desenvolver tendo em conta o impacto que tem no mercado, para as pessoas (que vão usar o sistema ou não), etc. >

## Análise Concorrencial

<Análise de 3 sistemas relacionados usados em outras configurações operacionais que disponibilizam funcionalidades idênticas ou relacionadas >

### Bring! Lista de Compras

Tabela 1 – Descrição do Sistema 1

| Nome: | Bring! |
| --- | --- |
| Site: | https://web.getbring.com/app/lists/0 |
| Descrição: | Bring! É uma aplicação de lista de compras gratuita que permite criar e compartilhar, organizar compras por categorias e sincronizar listas em tempo real entre diferentes dispositivos. Também inclui sugestões de receitas e promoções de supermercados. |
| Vantagens: | - Interface simples e intuitiva; - Partilha de listas em tempo real; - Compatível com Android e iOS; |
| Desvantagens: | - Poucas funcionalidades de controlo de orçamento; - Não possui gestão avançada de despesas familiares; - Dependência de internet para sincronização. |
| O que falta: | - Gestão detalhada do orçamento mensal; - Histórico completo de gastos; - Relatórios financeiros; |

### Listonic

Tabela 2 – Descrição do Listonic

| Nome: | Listonic |
| --- | --- |
| Site: | https://listonic.com/pt |
| Descrição: | A aplicação do Listonic ajuda-o a poupar dinheiro e tempo, tornando o planeamento de compras rápido e organizado. |
| Vantagens: | Criar e editar listas, listas compartilháveis, produtos classificados automaticamente, controle orçamentário, sugestões personalizadas de produtos |
| Desvantagens: | Problemas de sincronização, publicidade excessiva na versão gratuita, pesquisa e suporte inconsistentes, falta de integração com supermercados. |
| O que falta: | Orçamento mensal familiar, limite por categoria, comparação entre orçamento previsto e valor real, validade dos produtos, histórico estatístico de compras. |

### <Sistema 3 (mudar o nome para o website/aplicação escolhida para análise)>

A próxima tabela resume as características do sistema...

Tabela 3 – Descrição do Sistema 1

| <colocar imagem principal> |  |
| --- | --- |
| Nome: | HomeBudget |
| Site: | https://www.anishu.com/homebudget.html |
| Descrição: | A aplicação HomeBudget tem como objetivo de conseguir ajudar a controlar despesas, contas bancárias, orçamentos e gastos domésticos. Incluindo uma opção de sincronização entre vários dispositivos o que permite a visualização em tempo real dos movimentos financeiros dos dipositivos sincronizados |
| Vantagens: | Simplicidade na usagem, gestão completa do orçamento, relatórios e gráficos financeiros detalhados, sincronização entre vários dispositivos e utilizadores, acompanhamento de receitas, despesas e saldos. |
| Desvantagens: | Algumas funcionalidades requerem pagamento, não possui funcionalidades avançadas de inteligência artificial, gestão limitada de inventário doméstico e artigos comprados. |
| O que falta: | Sistema de previsão de compras e gastos futuros, sugestões financeiras baseadas em inteligência artificial, integração mais avançada com bancos e serviços financeiros, gestão detalhada de artigos comprados, planeados e não planeados, dashboard moderna e mais interativa. |

### Comparação dos Sistemas

De seguida...

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais

| Características/ funcionalidades | Bring! | Listonic | Sistema 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Caract. 1 | x | - | x |
| Caract. 2 |  |  |  |
| Caract. 3 |  |  |  |
| Caract. 4 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

### Enquadramento da análise concorrencial no SI

< Enquadramento estratégico dos 3 sistemas no SI a desenvolver (razões pelas quais são os sistemas analisados são importantes no SI a ser desenvolvido; vantagens e desvantagens da abordagem). Explicar:

- Porque é que foram escolhidos estes 3 sistemas no meio de tantos outros

- De que forma é que a presente análise irá impactar na estratégia de conceção e desenvolvimento do produto que resulta das atividades do projeto>

## Wireframes/Mockups

<Desenho dos wireframes já a aproximarem-se de mockups (mais detalhados). 1 para cada ecrã que tiverem>

Figura 1 – Wireframe/Mockup do ecrã principal (no exemplo: esq. Wireframe; dir. Mockup)

## Diagrama de Classes

<diagrama de classes e breve explicação>

Figura 2 – Diagrama de classes do....

# Scrum

Nesta secção...

## Aplicação do Scrum ao Projeto

< Contextualização da metodologia ágil:

- Forma como foi aplicado o Scrum ao projeto (acaptações que teve)

- Identificação da forma e meio (presencial, ou digital) como decorreram as reuniões

- Quais os eventos do Scrum seguidos (sprint planning, Daily Scrum, ...)

- Sprint Planning: número de sprints, duração de cada uma, definição de pronto (Definition of Done)

- Ferramentas utilizadas >

## Stakeholders e Scrum Team

<Identificação dos stakeholders e da Scrum Team (Roles) no projeto, bem como quais as suas funções>

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team

|  | Nome | Funções |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Utilizadores | - Utilizar a aplicação para gerir as compras e orçamentos. - Verificar se a aplicação responde às suas necessidades. |
| Product Owner | Cliente fictício | - Definir requisitos e priorizá-los. - Esclarecer dúvidas sobre o produto |
| Scrum Master | Professor Davide | - Garantir aplicação da metodologia SCRUM. - Apoiar sprint planning e Weekly SCRUM. - Remover impedimentos da equipa. |
| Development Team | Kelly Ferreira, Bianca Maluf, João Moreiro | - Analisar requisitos. - Desenvolver a aplicação. - Implementar funcionalidades. - Testar e corrigir erros. - Atualizar a documentação. |

## User Stories

<Devem ser especificados os requisitos funcionais do ponto de vista do utilizador sob forma de User Stories As issues devem ser estimadas em Story Points utilizando a sequência de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20 (máx).>

As a <role>, I want <goal/desire> so that <benefit>

(Como um <função>, eu quero <objetivo/desejo> para que <benefício>)

Exemplo: Como Administrador de Bases de Dados, eu devo ser capaz de reverter um número selecionado de dados para que a versão anterior a eles seja restaurada.

Focar nestes 3 e evitar o Como (excluir aspetos de desenho, interface design statements).

“Como [persona],” – Para quem estamos a construir isto? Não estamos atrás de um título de trabalho, estamos atrás da persona da pessoa. Entendemos como a pessoa funciona, como pensa e como se sente.

“eu [quero/gostaria que],” – Aqui descrevemos o intuito, mas não as funcionalidades que eles usam. O que é que eles estão a tentar atingir? Deve ser livre da implementação – se estivermos a descrever algo específico da UI, e não o objetivo do utilizador, estamos a perder o objetivo.

“[para quê].” – como é que o desejo imediato deles para fazer algo se integra na big picture? Qual o objetivo geral que estão a tentar atingir? Qual o principal problema que precisa de ser resolvido?

| Título: US1 – Efetuar Login | SP: 3 |
| --- | --- |
| Descrição: Como utilizador quero efetuar Login com nome de usuário e palavra-passe para ter acesso à aplicação de forma segura. Critérios de Aceitação: - A conta do usuário deve existir; - A palavra-passe deve estar correta; - Apenas usuários registados devem ter acesso. |  |
| Título: US2 – Registar Utilizador | SP: 5 |
| Descrição: Como utilizador quero poder registar-me na plataforma para poder usufruir da aplicação. Critérios de Aceitação: - Username obrigatório; - Password obrigatória; - Guardar na base de dados. |  |
| Título: US – Consultar tipos de artigo | SP: 3 |
| Descrição: Como utilizador quero visualizar os tipos de artigo para gerir a organização dos mesmos. Critérios de Aceitação: - Deve existir uma lista com todos os tipos; - Deve ser possível pesquisar tipos. |  |
| Título: US – Criar lista de compras | SP: 8 |
| Descrição: Como utilizador quero criar listas de compras para planear os artigos a adquirir. Critérios de Aceitação: - O utilizador que cria a lista deve ficar registado; - Deve ser possível adicionar itens previstos. |  |
| Título: US – Editar lista de compras | SP: 5 |
| Descrição: Como utilizador quero alterar as compras ainda não fechadas para atualizar o planeamento. Critérios de Aceitação: - Apenas compras abertas podem ser editadas; - Deve ser possível adicionar e remover artigos. |  |
| Título: US – Gestão de orçamento | SP: 5 |
| Descrição: Como utilizador quero definir um orçamento mensal para controlar os gastos das compras. Critérios de Aceitação: - Existir apenas um orçamento por mês; - Deve ter um valor maior a zero; - Deve mostrar registo de quem criou e alterou. |  |

## Execução do projeto

<Product backlog do projeto:

- Inicial

- Sprint Backlog 1

- Sprint Backlog 2

- Sprint Backlog 3

- Sprint Backlog 4

Cada item do Product Backlog deve corresponder a uma Issue (Jira) do tipo Task, Story ou Bug. User Story identificada pelo cliente. As issues devem ser estimadas em Story Points utilizando a sequência de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.

### Sprint 1 (Dia de Mês de Ano a Dia de Mês de Ano)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 1.

#### Sprint Planning

| Data: | <1 de Maio de 20xx> |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: <retirar do jira tal como na imagem:> |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | 7 de Maio de 2026 |
| --- | --- |
| Kelly Ferreira - O que fez na semana anterior: Criar projeto Github, Analisar Concorrencial Listonic, - O que vai fazer esta semana: User Stories, Aplicação Scrum, mockups, wireframe - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 20xx> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <1 de Maio de 20xx> |
| --- | --- |
| Conclusões: <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de burn down ou burn up> - ... - ... - ... <retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como na imagem:> |  |

### Sprint 2 (Dia de Mês de Ano a Dia de Mês de Ano)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 4.

#### Sprint Planning

| Data: | <1 de Maio de 20xx> |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: <retirar do jira a imagem tal como no exemplo do Sprint 1> |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 20xx> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 20xx> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <1 de Maio de 20xx> |
| --- | --- |
| Conclusões: <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de burn down ou burn up> - ... - ... - ... <retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como no exemplo da sprint 1> |  |

### Sprint 3 (Dia de Mês de Ano a Dia de Mês de Ano)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 3.

#### Sprint Planning

| Data: | <1 de Maio de 20xx> |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: <retirar do jira a imagem tal como no exemplo do Sprint 1> |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 20xx> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 20xx> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <1 de Maio de 20xx> |
| --- | --- |
| Conclusões: <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de burn down ou burn up> - ... - ... - ... <retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como no exemplo da sprint 1> |  |

## Retrospective Summary do Projeto

<preencher a informação de acordo com qualquer aspeto que tenha influenciado o projeto: problemas de negócio, requisitos mal construídos, processos, implementação, gestão de projeto, tecnologia, entre outros)>

| Things that went well |  |
| --- | --- |
| - ... - ... - ... |  |
| Things that could have gone better |  |
| - ... - ... - ... |  |
| Things that surprised us |  |
| - ... - ... - ... |  |
| Lessons learned |  |
| - ... - ... - ... |  |
| Final Thoughts |  |
| Things to keep: - ... - ... - ... Things to change: - ... - ... - ... |  |

# Conclusão

<Conclusões acerca do projeto:

- Resumo do estado final do software

- Conformidade com os requisitos definidos

- Estado do backlog (funcionalidades pendentes ou descartadas)

- Riscos identificados durante o desenvolvimento

- Medidas de mitigação

- Problemas ocorridos e resolução

- Propostas para continuidade ou manutenção do projeto

Acrescentar conclusões gerais e que não se enquadrem no retrospective summary.

Caso haja recurso neste relatório ao uso de ferramentas de inteligência artificial, é obrigatória a sua declaração com informação sobre:

  - a(s) ferramenta(s) utilizada(s);

  - a finalidade do uso;

  - o grau de intervenção no trabalho final (com indicação dos capítulos onde foram usadas).

>